RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA

HALLITUS					19.03.2012

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS RAIKUN KYLÄTALOLLA 19.03.2012 KLO 18:00

21§	Kokouksen avaus

Martti Heinonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

22§	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

23§	Läsnäolijoiden toteaminen

Paikalla Martti Heinonen, Antti Syrjä, Juhana Melkas, Petri Uotila, Ossi Uusitalo ja Raimo Heikkilä.

24§	Edellisen kokouksen pöytäkirja

Sihteeri luki edellisen kokouksen 12.03.2012 pöytäkirjan ja se hyväksyttiin. Puheenjohtaja ilmoitti samalla, että työllisyysperusteiseen avustushakemukseen oli tullut kielteinen päätös Pirkanmaan ELY keskukselta. Kyseinen tieto tullaan lisäämään Kantri ry:n avustushakemukseen.

25§	Toiminta-alue rajojen määrittely uudelta pohjalta

Projekti päätettiin keskustelun jälkeen jakaa kolmeen vaiheeseen.

1.Raikku, 2.Heponiemi  ja 3.Vehoniemi. Samalla hahmoteltiin vesiosuuskunnalle mahdollisesti määrättävää toiminta-aluetta.

Karkeat kustannusarviot (perustuu yleissuunnitelmaan) vaiheille ovat seuraavat:

- Raikku n.1000000€

- Heponiemi n.1300000€

- Vehoniemi n.700000€

Tarkemmat kustannusarviot saadaan, kun jäsenhakemuksensa jättäneet kiinteistöt ja varsinaisen rakennussuunnitelman tiedot yhdistetään.

26§ 	Kiinteistökartoitus

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, kun määräpäivään mennessä palautetut jäsenhakemukset on käsitelty .

27§	Muut esille tulevat asiat

- Kantri ry:n avustushakemus on toimitettu, mutta se vaatii päivittämistä liitteiden ja hankesuunnitelman osalta, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri hoitavat asiaa

- Rakennussuunnitelman hankinta vaatii kilpailutuksen, kokous päätti pyytää tarjoukset seuraavilta yrityksiltä, Ramboll Finland, FCG Planeko ja Pöyry

- Rakennussuunnitelmaa varten on haettu avustusta Kantri ry:ltä, suunnitelma joudutaan kuitenkin maksamaan ennen kuin mahdollinen tuki myönnetään. Kokous päätti tiedustella Kangasalan Vedeltä, onko sillä mahdollista huolehtia rakennussuunnitelman kustannuksista, koska Raikunseudun vesiosuuskunnalla ei vielä ole varoja siihen

- 28.3 klo 17:00 on vesihuoltolaitosten yhteispalaveri kunnanvirastolla, puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Uusitalo osallistuvat palaveriin

- Hyväksyttiin kaksi jäsenhakemusta

28§	Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:15

Puheenjohtaja

Martti Heinonen

Sihteeri

Antti Syrjä