# RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA

HALLITUS

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS RAIKUN KYLÄTALOLLA 3.9.2014 KLO 19.00

87§	Kokouksen avaaminen

Martti Heinonen avasi kokouksen klo 19.10

88§	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla olivat Martti Heinonen, Juhani Huikkola, Kaija Karvinen, Juhana Melkas, Petri Uotila ja Riku-Sippo Uotila

89§	Edellisen kokouksen pöytäkirja (6.8.2014)

Luettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin allekirjoituksin.

90§	Talousasiat

Todettiin pankkitilin saldon olevan 2646,91 euroa. Lainaa on otettu hieman lisää. Sitä on nyt yhteensä 190 000 €. Laskut on saatu maksettua. Alv - palautusta on tulossa noin 18 000 € ja Ely – keskuksen avustusta 34 000 €.

Aiemmin suunnitellusta viimeisestä liittymämaksusta saataisiin noin 90 000 €.

Vesilaskutuksen aloitus on vielä kesken laskentataulukkoon tarvittavien muutosten vuoksi. Maksatushakemus liitteineen Ely – keskuksen avustusta varten on tekeillä.

Maanomistaja 1 – vaiheen alueelta on kysynyt luvattua korvausta nurmipelloille kaivetusta vesilinjoista aiheutuneista sadonmenetyksistä. Maanomistaja on ilmoittanut vahinkoa aiheutuneen 1750 metrin matkalla. Todetaan, että 10.3.2014 pidetyssä kokouksessa on arvioitu korvaukseksi 1,25 €/m. Päätetään kuitenkin yrittää siirtää korvausten maksamista kunnes tilin rahatilanne on parempi.

91§	Osuuskunnan toiminta-alueesta päätös.

Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-alue on vahvistettu hallinto-oikeudessa. Osuuskunnan 1 – vaiheen alueella on arvioitu olevan 23 kiinteistöä ilman liittymää ja 2 – vaiheen alueella 21 kiinteistöä.

Päätetään laatia tiedote osuuskunnan verkkosivuille toiminta-alueen hyväksymisestä ja sen merkityksestä. Laaditaan myös tiedote 3 – vaiheen alueen niille kiinteistöille, jotka eivät ole vielä tehneet liittymissopimusta.

92§  	2. vaiheen vesihuoltolinjojen rakentamisen päätöskokouksen info

2 – vaiheen linjojen päätöskokous pidetty. Kokouksessa on sovittu joitakin korjaustöitä tehtäväksi.

93§  	3 – vaiheen tilanne

3 – vaiheen suunnitelmien päivitys on meneillään. Suunniteltu vaihtoehtoinen linjapumppaamon sijoituspaikka ei ollutkaan mahdollinen. Suunnittelijan pitää palata alkuperäiseen paikkaan. Liittymäsopimuksia on tehty 10. Niitä tulee saada lisää ennen rakennustöiden aloitusta.

94§ 	Muut esille tulevat asiat.

Ei muita asioita.

95§ 	Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45

Puheenjohtaja

Martti Heinonen

.

Sihteeri

Juhana Melkas